ANTEPROYECTO
RESIDENCIA PROFESIONAL

ALUMNO: __Santos Guzmán Julian Jahir___________

Paterno        Materno             Nombre(s)

NÚMERO DE CONTROL: 20222353

SEMESTRE: Décimo

CARRERA: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

TELÉFONO (Celular y casa): 2224429328

E-MAIL: i20222353.19@puebla.tecnm.mx

OPCIÓN ELEGIDA: Banco de Proyectos __    Propuesta Propia X    Trabajador__

EMPRESA: _G.I. ASESORÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE S.A. DE C.V._

DIRECCIÓN: Oriente 4, 1482, Colonia centro, C.P. 94300, Orizaba, Veracruz

TEL.: 2721063502

REPRESENTANTE LEGAL: __Jesús Rafael García Reyes_____________________

NOMBRE DEL ANTEPROYECTO: OL - ERP

ASESOR DE LA EMPRESA:  _Jesús Manuel García Zavala____________________

CARGO: Director de desarrollo              E-MAIL: jesus.garcia@olsystems.net

ASESOR DEL ITP PROPUESTO: _Leticia Álvarez Jiménez__________   _________

PERIODO DE REALIZACIÓN: 10/03/2025 al 10/07/2025

H. Puebla de Zaragoza a 26 de marzo de 2025

H. Puebla de Z. a ___ de _________ de ______

- Descripción de la empresa y área donde se realizará el proyecto.

Empresa donde se realizará el proyecto G.I. ASESORÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

G.I. ASESORÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE S.A. DE C.V. Fue fundada en el año 2009, en una zona de grandes e importantes industrias, comercios y empresas particulares. Su creación surgió a partir de la iniciativa de un Ingeniero con visión empresarial, quien identificó un área de oportunidad de negocios, ofreciendo servicios técnicos especializados en diferentes campos como:

- Área eléctrica

- Área electromecánica

- Servicio de mantenimiento general

- Área de desarrollo de sistemas

A lo largo de los años, la empresa ha consolidado su presencia en el sector, desarrollando diversos proyectos y servicios para reconocidas empresas y/o grupos industriales, entre los que destacan:

- Grupo Heineken México

- Grupo Coca cola

- Kimberly Clark México

- Grupo Hunosa

- Grupo INGENYA

- KRONEX México

Gracias a su compromiso con la calidad, profesionalismo y colaboración estratégica, G.I. ASESORÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE S.A. DE C.V. Ha logrado mantener relaciones comerciales sólidas con sus clientes, garantizando soluciones innovadoras y eficientes en cada proyecto que desarrolla.

Área donde se realizará el proyecto.

En el área de sistemas, la cual se encarga del desarrollo, mantenimiento e implementación de soluciones tecnológicas para la industria. Dentro de esta área se desarrollan diferentes proyectos enfocados en el desarrollo de software, administración de base de datos, implementación de APIs, análisis y procesamiento de datos.

- Nombre del proyecto: OL – ERP

- Objetivos.

Objetivo general.

Desarrollar un sistema desktop, integrado a una base de datos MySQL y una API para la comunicación entre el backend y el frontend, para la sucursal OlSystems que permita la gestión eficiente de la información dentro de algunas áreas de la empresa.

Objetivos específicos.

- Definir la estructura de los procesos para el desarrollo del sistema.

- Desarrollar la API para la conexión entre el back end y front end en Laravel.

- Realizar las migraciones para la implementación de la base de datos correspondiente.

- Desarrollar mediante Flutter una interfaz de usuario.

- Integrar los módulos necesarios para la gestión de los procesos que requiere el sistema.

- Implementar los cálculos y funciones necesarias para la toma de decisiones administrativos y financieros.

- Realizar las pruebas y validaciones del sistema.

- Capacitar a los usuarios finales para garantizar un uso adecuado del sistema.

- Justificación.

El implementar un sistema centralizado permitirá realizar las actividades de una manera más eficiente, optimizando y automatizando los procesos administrativos, cubriendo las necesidades operativas que requiere la sucursal OlSystems. Este sistema contribuirá a una reducción significativa de errores y tiempos de los procesos, impactando positivamente en la producción, modernización y crecimiento de la sucursal.

- Planteamiento del problema.

En la sucursal OlSystems, la gestión de los procesos administrativos como la administración del personal, nomina e inventario, se realizan mediante herramientas no centralizadas. Esta situación genera diversas problemáticas, como el alto consumo de tiempo, la duplicidad de información, errores en los cálculos y retraso en la toma de decisiones. Lo que provoca una deficiencia operativa y dificulta la administración de información en tiempo real.

- Cronograma de actividades.

| Actividades | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 |
| 1. Comunicación con el cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Análisis de requerimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaboración de las tablas y sus migraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo de los CRUD para las tablas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo de la API. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas de los CRUD con la API. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Desarrollo del interfaz de usuario con Flutter (Login). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Desarrollar el módulo del personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Desarrollar el módulo de nómina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Desarrollar el módulo de inventario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Pruebas finales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Capacitación para el usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Descripción detallada de las actividades a realizar.

| Actividad | Descripción | Periodo de realización |
| --- | --- | --- |
| - Comunicación con el cliente. | Reuniones para la planeación y logística con el cliente. Presentación de reportes y avances. | 1 vez por semana. |
| - Análisis de requerimientos. | Se realizará un estudio detallado de las necesidades del usuario y se identifican los procesos administrativos que deben ser automatizados. | Marzo – semana 2. |
| - Elaboración de las tablas y sus migraciones. | Se diseñarán las estructuras de las tablas en la base de datos y se ejecutarán sus migraciones en Laravel. | Marzo – semana 3. |
| - Desarrollo de los CRUD para las tablas. | Se implementarán las operaciones básicas de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) para cada tabla, | Marzo – semana 4. |
| - Desarrollo de la API | Se desarrollará una API en Laravel que permitirá la comunicación entre el backend y el frontend. | Abril – semana 1. |
| - Pruebas de los CRUD con la API. | Se llevarán a cabo pruebas funcionales utilizando herramientas como Postman para verificar que las operaciones de la API funcionan correctamente. | Abril – semana 2. |
| - Desarrollo del interfaz de usuario con Flutter. | Se desarrollará la interfaz gráfica del sistema utilizando la herramienta Flutter (Login). | Abril – semana 3 y 4. Mayo – semana 1. |
| - Desarrollar el módulo del personal. | Se diseñará e implementará un módulo específico utilizando la herramienta Flutter, para la gestión del personal y su CRUD, verificando que los datos sean compatibles y funcionen correctamente con la base de datos. | Mayo – semana 2 y 3. |
| - Desarrollar el módulo de nómina. | Se diseñará e implementará un módulo específico utilizando la herramienta Flutter, encargado de administrar la nómina del personal y su CRUD, verificando que los datos sean compatibles y funcionen correctamente con la base de datos. | Mayo – semana 4. Junio – semana 1. |
| - Desarrollar el módulo de inventario. | Se diseñará e implementará un módulo específico utilizando la herramienta Flutter, que permitirá la administración del inventario y su CRUD, verificando que los datos sean compatibles y funcionen correctamente con la base de datos. | Junio – semana 2 y 3. |
| - Pruebas finales. | Se llevarán a cabo pruebas funcionales de integración para validar el correcto funcionamiento del sistema. | Junio – semana 4. Julio – semana 1. |
| - Capacitación para el usuario. | Se brindará formación a los usuarios finales del sistema, explicando el uso adecuado de cada módulo y asegurando que puedan operar el sistema de manera eficiente. | Julio – semana 2. |